目录

需求统计 2

申请需求延期10

相关联系人11

- 需求统计

- 一般在周二下午，陈昙会发出需求上线计划文档，通常在周五下午截止，遇到节假日会有提前或延后，根据邮件里的最终时间前完成统计并提交。

- 下载邮件中的附件Excel文档到本地，并筛选出IBP域在当周需要确认的需求

- 筛选条件1：在所属域列中选择”IBP域”和空白

- 筛选条件2：在所属系统列中选择” 服务开通系统(IBP)”，” 综合资源管理系统(IRM)”，” 统一模型资源库(UMRD)”(如果有则选，没有不选)和空白

- 筛选条件3：在系统负责人列进行升序排列

- 大致的需求筛选完毕，在最后一列加上确认人

系统负责人为马文彬，王靖文，张佩，俞铮，甘路，周晴基本上都是属于他们负责的需求，可以找他们直接确认

系统负责人为俞铮，宗晓斌以及为空的，且还需要进入OA系统进行ITSM工单查询，查到真正目前负责该系统的负责人

大致如下图

- 进入OA系统中查询ITSM未明确系统负责人的需求

- 进入OA系统，点击”IT服务管理系统”

- 进入IT服务管理系统后，点击”需求管理”系统

- 在当前视图下，展开需求管理，点击需求查询界面，进入到”需求管理综合查询”页面

- 此时，在工单编号输入” 195763040”,创建时间段选取从2014年到现在，点击”查询”，出现如下搜索结果

- 此时点击该搜索结果中工单主题下的需求名链接，进入后续查询

- 该页面为父单页面，还需继续点击工单标题下的需求链接，进入一级处理单的页面

- 到了一级处理单的页面，在页面上搜索刚刚查询的单号” 195763040”,便查到了当前处理人为甘路，那么这个需求需要他去确认

- 除了上述方法，还有个更简便的方便可以快速查询到未明确系统负责人的需求。回到需求管理系统主页面，选择”全站视图”，展开”服务流程管理目录”,展开”需求管理”，展开”需求管控视图”,点击”IT部需求管控视图”，随后到了”IT部需求管控视图”的页面。

- 在需求单编号输入：195763040 ， 点击查询，在下放的需求信息查询记录中，展开需求编号，并在页面搜索需求号: 195763040，随后找到当前处理人为甘路。

注意：该权限需要通过吴志敏吴老师进行申请，才能拥有该查询页面的权限！

- 当所有的需求确认人完毕后，可通过邮件或者QQ发送给相关需求负责人，并等待确认（发送业务需求单号和业务需求名称即可）

- 当所有需求确认完毕后，需要在备注栏里写明原因，文档情况更新大致如下：

几类需求统计情况说明：

可以上线的需求：备注栏写明”按计划实施”

需要延期的需求：备注栏里写明黄底红字，并注明延期的日期

需求不明，且需要延期的需求：备注栏里标黄底红字，并注明需求不明和延期的日期

已完成，已结单，已上线的需求：备注栏里写明”已完成”，”已接单”或者”已上线”

没有变动，无改造的需求：备注栏里写明”无改造”

数据工单的需求：备注栏里写明”数据工单”

需求退单的需求：备注栏里写明”退单”，并配上红字

需求紧急上线的需求：备注栏里标”什么日期紧急上线”

延期时间说明：延1周，延2周都是以当前文档时间为起始时间开始推算

如确认2019-6-18的需求,：需要延1周，则延到20190625，需要延2周，则延到20190702

遇到延2周上仿真，则意味着是延3周上线。

需求上线流程是先上仿真，在上线，一般周二为上仿真或者上线时间。

遇到节假日，则以陈昙最初的邮件作为参考的上线时间

详细的内容可参考之前统计提交的文档，以作为参考

- 新增需求填入

- 综资系统需求负责人丁子澔，会在每周五下午发出综资系统上线需求的邮件，根据丁子澔邮件中的附件文档，在已经确认的需求文档中查询需求业务单号，若没有则要手动添加到文档中，需要填入需求业务单号，名称和确认人（综资为丁子澔）。

- 若是有其他需求同事也需求增加需求，同样需要手动添加到文档中，也需要填入需求业务单号，名称和确认人（确认人为提出新增的需求人）。具体如下图所示：

- 当统计完成后，将文档命名为：需求上线计划（日期）定稿 - IBP.xls，如：需求上线计划2019-6-18定稿 - IBP.xls，于周五QQ发送给徐逢吉；邮件发送给陈昙，曹小波和甘路，格式大致如下：

详细的内容可参考之前统计提交的文档，以作为参考

- 申请需求延期

- 一般会在QQ或者邮件里收到其他同事需求申请延期的要求：

- 随后复制这些需求，并说明延期的日期，发送给陈昙，并抄送给申请需求延期的人员，并等待陈昙的处理，邮件格式大致如下：

- 相关联系人

需求对口负责人：

陈昙   QQ：1181491835 邮箱：18964572220@189.cn

仿真：

徐逢吉 QQ：610548832 （统计完毕后需求文档，也需要发给她一份，她负责IBP域）

徐莹   QQ：53422091

丁超   QQ：646816459

宋苗   QQ：1227805902

范波   QQ：1308967524 邮箱：fanbo@summiteam.net

综资需求统计负责人：

丁子澔  QQ：157196870 邮箱：dingzihao.sh@chinaccs.cn

（每周五他会发一份综资系统需要上的需求邮件。确认完当周的需求后，也要告知他综资系统哪些需求是确认过需要上线的，延期或其他情况不必告知）

综资需求相关确认人：

张佩    QQ：156773759 邮箱：ZhangPei_53.sh@chinaccs.cn

马文彬  QQ：87970782 邮箱：pocket007@ccssoft.com.cn

顾晨晨  QQ：1524393410

阿网需求确认人：

邵丽炯  QQ：1816233469 邮箱：shaolijiong@sanss.com

统一模型资源库需求确认人：

许铬辉  QQ：18261930825 邮箱：xu.gehui5@iwhalecloud.com

IT部需求相关确认人：

曹小波 QQ：50861669  邮箱：caoxiaobo.sh@chinatelecom.cn     电话：18901890159

甘路   QQ：31870145  邮箱：ganlu.sh@chinatelecom.cn         电话：18916600322

王靖文 QQ：1358291833 邮箱：wangjingwen.sh@chinatelecom.cn  电话：15317855080

俞铮   QQ：908334667 邮箱：yuzheng.sh@chinatelecom.cn

周晴   QQ：837906149 邮箱：zhouqing.sh@chinatelecom.cn

乐棕铭 QQ：985004565 邮箱：lezongming.sh@chinatelecom.cn